РЕСПУБЛИКА   КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ   МИЙНАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е.

от «06» апреля  2012 г. N14.

______________________________

г.Лахденпохья

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Мийнальского сельского поселения на период 2012-2014 годы.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях исполнения  протокола расширенного заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления от 01 ноября 2011года №6, в рамках  региональной целевой программы «Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015года»,  Администрация Мийнальского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Мийнальского сельского поселения на период  2012-2014 годы».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Мийнальского сельского поселения.

- Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.

Глава Мийнальского сельского

поселения:                                                                            Г.И.Тимина

# Утверждена

постановлением администрации

Мийнальского  сельского поселения

от 06.04.2012 г. № 14

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Мийнальского сельского поселения на период

2012-2014 годы».

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Мийнальского сельского поселения на период 2012-2014 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Мийнальского сельского поселения |
| Цель Программы | улучшение транспортного обслуживания населения и экономики Мийнальского сельского поселения за счет приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - местные автомобильные дороги) |
| Задачи Программы | задача N 1: приведение в нормативное состояние местных автомобильных дорог Мийнальского сельского поселения; задача N 2: приведения в нормативное состояние аварийных мостов и мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии; задача N 3: обеспечение безопасного движения транспортных средств по местным автомобильным дорогам и сохранности сети местных автомобильных дорог |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | задача N 1: - протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, км/кв.м.; - рост доли дорог, соответствующих нормативным значениям, к общей протяженности автодорог общего пользования местного значения за отчетный финансовый год к уровню года, предшествующего отчетному, %; задача N 2: - количество отремонтированных мостов, шт.; задача N 3: доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на местных автомобильных дорогах, %. - рост доли протяженности местных автомобильных дорог, на которые получены правоудостоверяющие документы, в общей протяженности местных автомобильных дорог, %; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012-2014 годы. |
| Перечень основных мероприятий Программы | - капитальный ремонт и ремонт местных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, включая разработку проектной документации и ее экспертизу; - капитальный ремонт и ремонт аварийных мостов и мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, на местных автомобильных дорогах; - содержание местных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. |
| Исполнители Программы | Администрация Мийнальского сельского поселения; юридические и физические лица, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (далее - исполнители, определяемые в соответствии с законодательством о размещении госзаказа) |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет 11035,0 тыс. рублей, в том числе: средства республиканского бюджета – 7085,0 тыс. руб. средства местного бюджета – 3950,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - увеличение доли протяженности местных автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности местных автомобильных дорог на конец 2014 года до 10 процентов; - снижение доли дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на местных автомобильных дорогах на конец 2014 года до 20 процентов; - рост количества приведенных в нормативное состояние мостов за период реализации Программы до 100%; - обеспечение правоудостоверяющими документами за период реализации Программы до 60% от общего количества местных автомобильных дорог. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Мийнальского сельского поселения |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Автомобильные дороги общего пользования местного значения Мийнальского сельского поселения обеспечивают объединение автомобильных дорог общего пользования федерального и республиканского  значения, улично-дорожной сети населенных пунктов, и играют важную роль в обеспечении перемещения пассажиров, товаров и услуг, как по территории Мийнальского сельского поселения, так и за ее пределы.

Общая протяженность местных автомобильных дорог,  составляет 42,7 километра, из них с улучшенным покрытием – 2,25 километра, или 5 процентов от общей протяженности местных автомобильных дорог. В составе местных автомобильных дорог имеется один мост протяженностью 16 погонных метров.

| N п/п | Наименование объекта | Протяжен-ность, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Улицы и дороги местного значения с улучшенным покрытием (V категория) | 2250 |
| 2. | Улицы и дороги местного значения с грунтовым покрытием (V категория) | 40476 |
| 3. | Итого | 42726 |

При этом транспортно-эксплуатационное состояние местных автомобильных дорог на большей протяженности сети не отвечает техническим и технико-эксплуатационным показателям, установленным СНиП 2.05.02-85 (в ред. 1997года) и ГОСТ Р 50597-93. Из общего количества мостовых сооружений - 1 единица, или 100% процента от общего количества, находятся в аварийном и неудовлетворительном состоянии.

К указанному состоянию местных автомобильных дорог привели следующие причины:
     
     1) природные и климатические условия Республики Карелия, которые существенно отличаются от условий центральных районов II дорожно- климатической зоны и неблагоприятны для работы земляного полотна. Близкий уровень грунтовых вод, высокая влажность грунта в осенний период, глубокое сезонное промерзание определяют морозное пучение неоднородных грунтов земляного полотна автомобильной дороги и нижележащих слоев природных грунтов, что приводит к деформациям и поднятию проезжей части автомобильной дороги, особенно на участках с неблагоприятными грунтово-гидрологическими условиями;

2) резкое снижение объемов ремонтных работ на сети местных  автомобильных дорог на протяжении длительного времени вследствие  передачи автомобильных дорог на уровень поселений, недостаточного финансирования. В результате произошло зарастание полосы отвода,  разрушение дорожного покрытия, в том числе возникновение деформаций в виде пучин и сетки трещин, выбоин, колейности, просадок. Эти деформации сказываются на условиях безопасного проезда и на скорости движения автотранспортных средств.

3) рост интенсивности движения автомобильного транспорта на местных  автомобильных дорогах, в том числе большегрузного транспорта;

4) доля деревянных мостов со сроком службы 15-20 лет в общем количестве мостовых сооружений -  100 процентов;

5) большая протяженность грунтовых автомобильных дорог, сроки использования и состояние которых в течение года зависят от погодных условий. Протяженность их составляет 40,5 километра, или 95 процентов от общей протяженности сети. Параметры таких дорог изначально не отвечают нормативным требованиям;

6) ограниченные финансовые возможности местного бюджета в части строительства и реконструкции местных автомобильных дорог.

На фоне финансово-экономического кризиса и его последствий ситуация на автомобильных дорогах продолжает ухудшаться, что связано в первую очередь с отсутствием достаточного финансирования работ по ремонту и капитальному ремонту местных  автомобильных дорог:

| Тыс. рублей в ценах соответствующих лет |
| --- |
| Вид работ | 2008 год факт | 2009 год факт | % к факту преды- дущего года | 2010 год факт | % к факту преды- дущего года | 2011 год факт | % к факту преды- дущего года |
| 1. Содержание | 34,6 | 30,3 | 87,5 | 52,0 | 171,6 | 67,3 | 129,4 |
| 2. Ремонт | 24,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 | - |
| 3. Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 59,3 | 30,3 | 51,0 | 52,0 | 171,6 | 247,3 | 475,6 |

Неудовлетворительное состояние местных автомобильных дорог, их несоответствие спросу на автомобильные перевозки приводит к замедлению социально-экономического развития Мийнальского сельского поселения, усугубляют проблемы в социальной сфере (несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени в пути пожарных машин,  ограничения на поездки населения). Отсутствие достаточного финансирования дорожных работ является сдерживающим фактором развития населенных пунктов. 
     
     Таким образом, сложившаяся ситуация в совокупности с недостаточной развитостью дорожной сети привела к значительному снижению уровня транспортного обслуживания экономики и населения Мийнальского сельского поселения.

Программа обеспечит начало поэтапного приведения сети местных  автомобильных дорог в состояние, соответствующее потребностям населения Мийнальского сельского поселения.

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы,
целевые индикаторы и показатели

Улучшение транспортного обслуживания населения Мийнальского сельского поселения  за счет снижения доли местных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, количества мостов, находящихся в аварийном и неудовлетворительном состоянии,  повышения уровня безопасности автомобильных дорог является первоочередной целью, на достижение которой направлена настоящая Программа.

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач. 
     
     Задача N 1 - приведение в нормативное состояние важнейших местных  автомобильных дорог.      
     При решении данной задачи за критерии отбора объектов в Программу принимаются интенсивность движения транспортных средств как показатель, наиболее полно отражающий востребованность автомобильной дороги для населения Мийнальского  сельского поселения, существующее эксплуатационное состояние автомобильной дороги, отсутствие необходимости в проведении в первую очередь строительства или реконструкции отдельных участков автомобильных дорог большой протяженности.

В целях решения задачи определены важнейшие участки автодорог общего пользования для капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

Движение круглогодичное. Основная задача - транспортное обеспечение населения. 
     
     Перечень автомобильных дорог общего пользования муниципального образования "Мийнальское сельское поселение", подлежащих ремонту, указан в приложении N 1 к Программе.

Задача N 2 - предотвращение транспортных разрывов на местных автомобильных дорогах за счет приведения в нормативное состояние аварийных мостов и мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Критерий отбора объектов в Программу - состояние конструктивных элементов деревянных мостов, представляющее опасность для движения транспортных средств.

В случае оценки состояния деревянных мостов как «неудовлетворительное» или «аварийное», вводятся значительные ограничения по общей и осевой нагрузке для движения транспортных средств вплоть до его полного закрытия.

В рамках Программы предполагается отремонтировать один мост, что обеспечит бесперебойное движение транспортных средств по местным автомобильным дорогам.
     
     Перечень мостов, подлежащих приведению в нормативное состояние, приведен в приложении N2 к настоящей Программе.

Задача N 3 - обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по местным автомобильным дорогам и сохранности сети местных автомобильных дорог. 
     
     На эту задачу будут работать мероприятия, проводимые в рамках первых двух задач, и работы, выполняемые в рамках содержания местных автомобильных дорог, в том числе установка дорожных знаков, ограждений, приведение полосы отвода в нормативное состояние, оформление правоудостоверяющих документов (приложение №1 к Программе).

Программа реализуется в период 2012-2014 годов.

При выполнении поставленных задач предполагается достижение  целевых индикаторов и показателей Программы (приложение №3 к Программе).

III. Перечень программных мероприятий

Для решения задач в рамках поставленных целей и достижения установленных целевых показателей и индикаторов Программой предусматривается комплекс мероприятий.
     
     Раздел 1. Капитальный ремонт и текущий ремонт местных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, включая разработку проектно-сметной документации и ее экспертизу.

- Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт местных автомобильных дорог.

2.  Капитальный ремонт и текущий ремонт местных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Раздел 2. Капитальный ремонт и текущий ремонт аварийных мостов и мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, на местных автомобильных дорогах.

1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и текущий ремонт мостов.     
     2.  Капитальный ремонт и текущий ремонт мостов.

Раздел 3. Содержание местных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

1. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по сети местных автомобильных дорог.

2. Обеспечение безопасности движения автотранспортных средств по местным автомобильным дорогам, в том числе:

1) установка дорожных знаков;

2) установка барьерного ограждения.

3. Обеспечение сохранности местных автомобильных дорог, в том числе:

1) очистка полосы отвода от нежелательной растительности;

2) оформление права оперативного управления местными автомобильными дорогами или их участками;

Перечень, описание программных мероприятий и их количественные результаты приведены в приложениях к настоящей Программе.

IV. Механизм реализации Программы

Программа реализуется Администрацией Мийнальского сельского поселения.

Реализация Программы предусматривает взаимодействие Администрации Мийнальского сельского поселения и исполнителей, определенных в соответствии с законодательством о размещении муниципального заказа.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключенных муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий Программы, определенными в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Администрация Мийнальского сельского поселения :

- обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, целевому и эффективному использованию бюджетных средств;

- представляет в установленном порядке бюджетные заявки на ассигнования из республиканского  бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год;

- заключает муниципальные контракты в рамках мероприятий Программы с победителями торгов на размещение муниципального заказа, организуют выполнение работ подрядными организациями, контролируют графики производства работ, своевременно предъявляют претензии к исполнителям работ;

-  осуществляет мониторинг реализации Программы, подготовку и представление отчетности о реализации Программы.

При изменении объемов бюджетного финансирования муниципальный  заказчик Программы уточняет объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета и перечень мероприятий для ее реализации в установленном порядке.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного и республиканского бюджетов в рамках финансового обеспечения исполнения полномочий в отношении автомобильных дорог местного значения.

Общий объем финансирования Программы составляет 11035,0тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета – 7085,0тыс. рублей., местного бюджета 3950,0 тыс. руб.

Потребность в финансировании Программы на период 2012-2014 годов в ценах соответствующих лет приведена в таблице:

Распределение объемов финансирования Программы по источникам, 
направлениям расходования средств и годам
(в ценах соответствующих лет, тыс. рублей)

| Источники и направления финансирования | Объем финанси- рования, всего тыс. руб | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1. Всего по Программе , в том числе | 11035,0 | 2310,0 | 6670,0 | 2055,0 |
| - республиканский бюджет | 7085,0 | 65,0 | 5785,0 | 1235,0 |
| - местный бюджет | 3950,0 | 2245,0 | 885,0 | 820,0 |

VI. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических
 результатов от реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться на основе системы целевых показателей и индикаторов Программы. Система индикаторов обеспечит мониторинг реализации задач Программы и достижение поставленных целей, позволит своевременно вносить уточнения в Программу.

Реализация Программы позволит:

улучшить состояние собственности Мийнальского сельского поселения - сети  автомобильной дорог местного значения и мостов на них;

обеспечить снижение уровня дорожно-транспортных происшествий по дорожным условиям на автомобильных дорогах местного значения;

увеличить скоростной режим на автомобильных дорогах местного значения  и повысить эффективность работы автомобильного транспорта, обеспечить сокращение времени в пути пассажиров.

В рамках Программы планируется:

привести в соответствие с нормативными требованиями 4,169 километра автомобильных дорог местного значения и один мост в рамках капитального ремонта и ремонта;

установить 10 штук дорожных знаков, 1 километра бордюра;

оформить правоудостоверяющие документы на 42,7 километров  автомобильных дорог местного значения;

обеспечить приведение в нормативное состояние 2 гектаров полосы отвода автомобильных дорог местного значения.

VII. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется  Министерством строительства Республики Карелия и Администрацией Мийнальского сельского поселения.

Администрация Мийнальского сельского поселения:

- обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, целевому и эффективному использованию бюджетных средств;

-  разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из республиканского бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год;

-  подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и по итогам за год.

Администрация Мийнальского сельского поселения ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство строительства РК  отчет (с нарастающим итогом с начала года) о ходе реализации Программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к долгосрочной целевой программе «Развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Мийнальского сельского поселения на период  2012-2014 годы».

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Мийнальского сельского поселения на период  2012-2014 годы»

| Наименование программных мероприятий | Муниципальный заказчик | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий объем средств, тыс. руб. | РБ | МБ | всего | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Капитальный ремонт и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения, включая разработку проектно-сметной документации |
| 1.1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения | Администрация Мийнальского сельского поселения | 310,0 | 0 | 310,0 | 310,0 | 105,0 | 180,0 | 25,0 |
| 1.2. Текущий ремонт дороги по ул.Центральная в п.Мийнала с устройством асфальтового покрытия, протяженность 0,02 км |  | 70,0 | 65,0 | 5,0 | 70,0 | 70,0 | 0 | 0 |
| 1.3. Текущий ремонт грунтовой дороги по ул.Гористая в п.Мийнала, протяженность 0,445 км | -“- | 700,0 | 665,0 | 35,0 | 700,0 | 0 | 0 | 700,0 |
| 1.4. Текущий ремонт грунтовой дороги по ул.Лесная в п.Мийнала, протяженность 0,3 км | -“- | 450,0 | 420,0 | 30,0 | 450,0 | 0 | 450,0 | 0 |
| 1.5. Текущий ремонт грунтовой дороги по ул.Школьная в п.Ихала, протяженность 1,084 км | -“- | 1650,0 | 1560,0 | 90,0 | 1650,0 | 0 | 1650,0 | 0 |
| 1.6. Текущий ремонт грунтовой дороги по ул.Центральная в п.Ихала, протяженность 0,4 км | -“- | 600,00 | 570,0 | 30,0 | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 |
| 1.7. Текущий ремонт грунтовой дороги по ул.Строительная в п.Ихала, протяженность 0,7 км | -“- | 1050,0 | 1000,0 | 50,0 | 1050,0 | 0 | 1050,0 | 0 |
| 1.8. Текущий ремонт дороги по ул.Центральная в п.Раухала с восстановлением асфальтового покрытия, протяженность 0,7 км | -“- | 2100,0 | 2000,0 | 100,0 | 2100,0 | 0 | 2100,0 | 0 |
| 1.9. Текущий ремонт дороги по ул.Лесная в п.Раухала с восстановлением асфальтового покрытия, протяженность 0,5 км | -“- | 1500,0 | 0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 |
| 1.10. Замена дренажной трубы, укладка асфальтового покрытия по ул.Лесной в п.Раухала, протяженность 0,01 км | -“- | 60,0 | 0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 |
| 1.11. Замена дренажной трубы, укладка асфальтового покрытия по ул.Центральной в п.Раухала, протяженность 0,01 км | -“- | 60,0 | 55,0 | 5,0 | 60,0 | 0 | 60,0 | 0 |
| Итого протяженность, км |  |  |  |  | 4,169 | 0,53 | 2,794 | 0,845 |
| Итого по разделу I, тыс.руб: |  | 8550,0 | 6335,0 | 2215,0 | 8550,0 | 1735,0 | 5490,0 | 1325,0 |
| Раздел 2. Капитальный ремонт и ремонт аварийных мостов и мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, на автомобильных дорогах местного значения |
| 2.1. Разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт мостов | Администра-ция Мийнальского сельского поселения | 200,0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 |
| 2.2. Капитальный ремонт моста в п.Метсямикли, 1 шт. | -“- | 800,0 | 750,0 | 50 | 800,0 | 0 | 800,0 | 0 |
| Итого по разделу II тыс. руб.: | -“- | 1000,0 | 750,0 | 250,0 | 1000,0 | 200,0 | 800,0 | 0 |
| Раздел 3. Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них |
| 3.1. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по сети автомобильных дорог местного значения (содержание) | Администра-ция Мийнальско-го сельского поселения | 330,0 | 0 | 330,0 | 330,0 | 80,0 | 100,0 | 150,0 |
| 3.2. Обеспечение безопасности движения автотранспортных средств по сети автомобильных дорог местного значения | -“- | 255,0 | 0 | 255,0 | 255,0 | 35,0 | 10,0 | 210,0 |
| 3.2.1. Проведение дислокации автомобильных дорог местного значения | -“- | 25,0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. Установка дорожных знаков в количестве 10 шт. | -“- | 30,0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3.2.2. Установка 1 километра бордюра | -“- | 200,0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 |
| 3.3. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения | -“- | 900,0 | 0 | 900,0 | 900,0 | 260,0 | 270,0 | 370,0 |
| 3.3.1. Очистка полосы отвода местных автомобильных дорог от нежелательной растительности в количестве 2 гектаров | -“- | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3.3.2. Оформление права собственности на автомобильные дороги местного значения | -“- | 840,0 | 0 | 840,0 | 840,0 | 240,0 | 250,0 | 350,0 |
| Итого по разделу III тыс.руб.: |  | 1485,0 | 0 | 1485,0 | 1485,0 | 375,0 | 380,0 | 730,0 |
| Всего по Программе , тыс. руб. |  | 11035,0 | 7085,0 | 3950,0 | 11035 | 2310,0 | 6670,0 | 2055,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ N2

к долгосрочной целевой программе «Развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Мийнальского сельского поселения на период  2012-2014 годы».

ПЕРЕЧЕНЬ
мостовых сооружений, подлежащих приведению в нормативное состояние
 в рамках раздела 2 «Капитальный ремонт и ремонт аварийных мостов и 
мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, на 
автомобильных дорогах местного значения» перечня программных мероприятий

| Местоположение моста | Наименование | Длина, | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование автомобильной дороги | в границах муниципального образования | водотока | пог. м | предпо- лагаемого ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проезд в п.Метсямикли | Мийнальское сельское поселение | Река Ниванйоки | 16 | 2013 |
| ВСЕГО |  |  | 1 шт. 16 пог. м |

ПРИЛОЖЕНИЕ N3

к долгосрочной целевой программе «Развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Мийнальского сельского поселения на период  2012-2014 годы».

Целевые показатели эффективности программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Мийнальского сельского поселения на период  2012-2014 годы»

| Наименование целевых показателей и индикаторов Программы, ед. изм. | Значения целевых показателей Программы |
| --- | --- |
|  | значение базовых показателей Программы | значение оценочных показателей Программы | значение прогнозных показателей Программы |
|  | (2010 год) | (2011 год) | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача N 1 - приведение в нормативное состояние важнейших для населения Мийнальского сельского поселения местных автомобильных дорог |
| 1. Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, км/кв.м (ежегодно) 2. Рост доли дорог, соответствующих нормативным значениям, к общей протяженности автодорог общего пользования местного значения за отчетный финансовый год к уровню года, предшествующего отчетному, %; | 0 0 | 0,12 0,3 | 0,53/ 5060 1,2 | 2,794/ 22350 7,8 | 0,845/ 6750 9,8 |
| Задача N 2 - предотвращение транспортных разрывов на местных автомобильных дорогах за счет приведения в нормативное состояние аварийных мостов и мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии |
| 1. Количество приведенных в нормативное состояние мостов (ежегодно), шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Задача N 3 - обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по местным автомобильным дорогам и сохранности сети местных автомобильных дорог |
| 1. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на местных автомобильных дорогах, % 2. Доля протяженности местных автомобильных дорог, на которые получены правоудостоверяющие документы, в общей протяженности местных автомобильных дорог, % | 42% 0 | 33% 0 | 30% 18% | 25% 35% | 20% 60% |